KRAJEVNA SKUPNOST BANJŠICE

# ZAPISNIK 20. REDNE SEJE SVETA KS

# Datum: 29.8.2024

Pričetek seje ob 20.00 h

Prisotni:  Lilijana Lazar Šuligoj, Izidor Žbogar, Simon Jakopič, Simon Humar, Maja Jakopič, Alojz Testen

Opravičeno odsotni: Dejan Strgar

Dnevni red

1. Realizacija sklepov 19. redne seje

2. Pregled tekočih projektov KS Banjšice in planiranje izvedbe projektov, ki jih je še potrebno izvesti

v tem letu

3. Priprava predlogov za prireditve, ki jih želimo izvesti v okviru EPK GO 2025

4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet

- Realizacija sklepov 19. redne seje

- 2.600€ namenskih sredstev iz proračuna, ne smemo porabiti za sanacijo skladišča ob čajni kuhinji. Po navodilih arhitekta g. Zbačnika, pa nad vrati v čajno kuhinjo ne smemo izgraditi nadstreška, ker ni predviden v načrtu stavbe. Predvidena je terasa, ki bi pokrila tudi ta vrata. Po informacijah, ki smo jih pridobili na MONG, lahko sredstva porabimo za namestitev zvočnih panelov v dvorani, da bi izničili odmevanje v dvorani. Iščemo ponudbe..

- Otroško igrišče: (3.000€) odločimo se za pripravo terena- izravnavo in pripravo nivojev, kar bo olajšalo izpeljavo projekta družabnega prostora z igriščem preko participativnega proračuna. Uporabimo skico krajinske arhitektke.

- Pritožba glede urejenosti vasi: dopis smo poslali g. Marjanu Humarju a pisma ni dvignil na pošti. Za pomoč bomo prosili Mestno redarstvo.

- Na MONG smo poslali dopis, ki predlaga postavitev tabel v zaselku Lohke, ki bi opozarjale na prisotnost pešcev in živali na cesti.

- Kontejnersko mesto v Krvavcu: še ni urejeno, poiskali smo novega izvajalca g. Miljavca, ki bo dela izvedel v tem tednu. Prej izbran izvajalec del ni želel izvesti.

- EO Mrcinje: na MONG so se odločili, da bo postavljen ob avtobusni postaji v Mrcijnah- dodalo se bo nove kontejnerje ob obstoječega, ker je tam del parcele, ki je javno dobro.

- Pregled tekočih projektov KS Banjšice in planiranje izvedbe projektov, ki jih je še potrebno izvesti v tem letu

- Električna napeljava: so pričeli z deli.

- Proračun: presežek sredstev namenimo nakupu manjših stvari in vzdrževanju:

(bojler v kuhinji, komarnik v pisarni, držala za papirnate brisače v WC, popravilo hladilnika, zamenjava ključavnic, pipa v WC, sesalec, pregledat šank,..)

- Priprava predlogov za prireditve, ki jih želimo izvesti v okviru EPK GO 2025

- Potrebno oddati predloge na občino do 20.10.2024

Društva in izvajalci iz MONG

Skupaj z TD potrebno narediti načrt prireditev

Skupaj z Lokovcem in Ravne-Bate uskladiti termine in sodelovanje

- Prireditve :

Praznik košnje- Povorka( okoliški kraji, DPM), Concordia, otroške delavnice, Vipavski kvintet, kmečke igre, kulinarika (pecivo in hrana)

Krajevni praznik- Binkošti (200 let posvetitve cerkve)

Literarni večer z Ivanom Sivcem

10 let Concordia- Sekcija društva, za lažje delovanje in uporabo prostorov

Koncert Cvetrežnik

- Razno

- Propust od spomenika pod igriščem: je zamašen, ker je bil izpust zaraščen, javit na Kolektor, da ga počistijo in splaknejo

- Odtok iz kuhinje: ga je potrebno popravit in ponovno zaščitit.

Sestanek se zaključi ob 22.00 h

Zapisnikar: Maja Jakopič

Predsednica sveta KS Banjšice: Lilijana Lazar Šuligoj