ZAPISNIK

1. seje sveta KS Branik, dne 15.4.2025 ob 17 uri.

Navzoči: Bruno Vidmar, Miran Vidmar, Kaja Makovec, Matevž Vidmar, Ervin Vidmar, Radoš Čebron, Saša Rojc, Jana Možina, Patricija Furlan

Gosti: Predstavniki MONG: g. Marko Tribušon, g. Aleš Markočič, g. Jernej Kogoj, ga. Katarina Prislan Kodelja.

Predlagani dnevni red:

* Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
* Kanalizacija Korp
* Od vod njava nje M iklavi
* Varna pot v šolo
* Pokopališče
* Park
* Šolsko igrišče
* Razno
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. **Kanalizacija Korp**

Predstavnike Mestne občine Nova Gorica smo seznanili z nujnostjo ureditve kanalizacije Korp, ker ima projekt urejeno vso dokumentacijo za začetek del.

1. **Odvodnjavanje Miklavi**

Predstavili smo veliko problematiko odvodnjavanje voda Miklavi. Ob velikem deževju voda udira v stanovanje prostore. Obstaja velika možnost porušitve škarpe. Ker je dokumentacija za izvedbo pripravljena smatramo, o nujnosti začetka del.

1. **Varna pot v šolo**

Predstavniki so nas seznanili, da so v fazi pridobivanja dokumentacije oz služnosti.

1. **Pokopališče**

Za Mrliško vežico smo pridobili uporabno dovoljenje.

1. **Park**

Predstavniki Mestne občine so na predstavili, kako bi lahko v okviru sredstev, ki jih imamo na razpolago uredili park pred Kulturnim domom. Pripravili nam bodo nov načrt v okviru finančnih sredstev, ki jih imamo na razpolago.

1. Šolsko igrišče

Predstavnica Mong-a ga. Katarina Pristan Kodelja nas je seznanila s potekom del na samem igrišču.

Seznanila nas je o uporabi razsvetljave (reflektorjev), ki jih v teji fazi nebo.

Skupaj smo pregledali pobudo krajanov zaselka Korp. Predlog bodo še enkrat pregledali in obdelali, vendar ne v sklopu šolskega igrišča.

Od vseh projektov, ki so bili predstavljeni, da imajo urejeno dokumentacijo bo delno financiran park pred Kulturnim domov.

1. Razno

**Kanalizacija Preserje:**

Dogovorili smo se da za kanalizacijo Preserje začnejo pridobivat katastrsko dokumentacijo.

**Ekološki otok Mravljevi:**

Ga. Katarina Pristan Kodelja nam je zagotovila, da bo izvedba ekološkega otoka Mravljevi v letu 2025.

Seja zaključena ob 20 uri.

