KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE NAD PRVAČINO

Datum: 13.10.2025

Z A P I S N I K

35. redna seja sveta KS Gradišče, ki je potekala 13.10.2025 ob 17:00 v prostorih KS v

kulturnem domu na Hribu

Prisotni: Tanja Gregorič, Dalibor Antić, Aljoša Furlan, Denis Gregorič, Danijela Jurkič

Upravičeno odsotni člani Sveta krajevne skupnosti Gradišče: Agnes Jurkič, Žan Marušič.

Tanja Gregorič, ki je pozdravila navzoče ter predlagala naslednji

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 34.redne redne seje KS Gradišče, z dne 24.9.2025;

2. Predlogi za pripravo proračuna 2026/2027;

3. Pregled stanja sredstev po postavkah;

4. Status poteka ureditve kanalizacije;

5. Status poteka sanacije plazu;

6. Postavitev pitnika pri hrastu na Koncu Gregorčičeve poti. Pregled stanja projekta.

7. Ureditev ekološkega otoka. Pregled stanja projekta.

8. Pregled zaključenih in odprtih del v kulturnem domu na Gradišču: Pregled stanja sanacije sanitarij in kuhinje;

9. Priprava na dogodek Gregorčičev pohod, ki bo potekal dne 18.10.2025;

10. Razno;

11. Izplačilo sejnin.

AD 1

Tanja Gregorič (predsednica) je članom KS povzela zapisnik 34. redne seje z dne 24.9.2025. Na obstoječ zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep:

Potrdi se zapisnik 34.redne seje sveta KS Gradišče z dne 24.9.2025.

AD 2

Člani sveta KS smo se pogovarjali o predlogih za pripravo proračuna 2026/2027. Predlogi so zabeleženi v prilogi 1. Med drugim smo se pogovarjali tudi o dvigu cene najema dvorane na Hribu.

AD 3

V nadaljevanje člani pregledamo stanja sredstev po postavkah:

- Delovanje KS – 1117,90€;

- Prireditve in praznovanja v KS – 1190,36€;

- Vzdrževanje krajevnih poti po KS – 1348,00€;

- Komunalni objekti v KS – 21,31€;

- Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS – 67,66€;

- Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo – 668,45€;

- Postavitev sončne elektrarne na objektu KS – 7500,06€.

AD 4

Člani sveta KS se pogovarjamo o poteku projekta ureditve kanalizacije v vasi. Dela so se po nesreči delavca HNG d.o.o., pričela na nenevarnih odsekih. Dele cestišča se bo asfaltiralo, postavilo jaške. Za dostop do dela vasi na Turnu se še odvijajo pogovori kako urediti te dostope.

AD 5

Člani sveta KS se v nadaljevanju pogovarjamo o statusu poteka sanacije plazu. Predsednica KS je povedala, da novih informacij še nima.

AD 6

Člani sveta KS ugotavljamo, da so še vedno težave pri pridobivanju soglasij lastnikov parcel, kjer bi se postavil pitnik pri hrastu na koncu Gregorčičeve poti. Člani se pogovarjamo, da bi se dobilo novo lokacijo v bližini, na javnem dobrem.

AD 7

Predsednica KS pove, da v vezi z ureditvijo ekološkega otoka pri pokopališču ni novih informacij.

AD 8

Člani sveta KS se pogovarjamo o stanju sanacije sanitarij in kuhinje v dvorani na hribu:

- Zidarska, keramičarska in vodovodna dela so zaključena;

- Svetila so priključena.

AD 9

Člani KS se pogovarjamo o pripravi na Gregorčičev pohod, ki bo 18.10.2025. Pripravljena bo razstava slik društva Paletka ter OŠ Renče. Nastopali bodo moški zbor Provox, Prvačka pleh muzika in mešani pevski zbor Lipa iz Šempasa, otroci ki obiskujejo OŠ Renče in OŠ Dornberk. Program bo povezovala Vesna Pahor.

Pripravila se bo zakuska, gradiška frtalja, pijača. Za oder bodo poskrbeli društvo KUL-TU-RA Renče, stroške SAZAS bodo krili v ZKD Nova Gorica. KS Gradišče nad Prvačino bo naročilo prenosne WCje.

AD 10

Pod točko Razno se člani sveta KS pogovarjamo o zastavljenem vprašanju sovaščana  glede spomenika v centru vasi. Slednji sprašuje ali je zabeležen v zemljiški knjigi. Člani KS smo se strinjali, da je potrebno preveriti.

AD 11

Tanja Gregorič je na glasovanje podala predlog glede izplačila sejnine za to sejo. Člani sveta KS Gradišče so soglasno sprejeli naslednji sklep:

Predsednici, podpredsedniku in ostalim članom sveta KS Gradišče, ki so se udeležili te seje, se izplača sejnina.

Seja je bila zaključena ob 19:30h.

Sejo je vodila Tanja Gregorič.

Zapisala:							Predsednica sveta KS Gradišče

Danijela Jurkič						Tanja Gregorič